项目支出绩效评价评分表

项目名称：甘肃（天水）国际陆港市政基础设施崇德路工程

| 一级指标 及分值 | 二级指 标及分 值 | 三级指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 依据、来源及证据收集方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (20) | 项目立 项设计 (8) | 1.立项依 据充分性、 规范性 | 4 | 项目立项是否符合法律法 规、政策规划、相关规范要 求 | 符合要求 (4分) 较符合要求 (2-3分) 基本符合要求 (1分) | 项目年度工作计划 | 4 |
|  |  | 2.设计合 理性 | 4 | 项目设计的技术路线、工作 方法、工作量、预期成果是 否合理 | 合理 (4 分) 较合理 (2-3 分) 基本合理 (1 分) | 项目年度工作计划 | 4 |
|  | 绩效目 标(8) | 3.绩效目 标合理性 | 4 | 项目绩效目标是否依据充 分、是否符合客观实际 | 依据充分、符合实际(4分)； 依据较充分、符合实际 (2-3 分) ；依据基本充分、符合 实际 (1 分) | 项目年度工作计划 | 4 |
|  |  | 4.绩效指 标明确性 | 4 | 指标是否清晰、细化、可衡 量 | 清晰、细化，可衡量 (4分) 较清晰、细化，可衡量 (2-3 分) 基本清晰、细化，可衡量 (1 分) | 项目年度工作计划 | 4 |
|  | 资金投 入 (4) | 5.预算编 制科学性 | 4 | 项目经费预算编制是否有明 确标准、资金额度是否与目 标匹配 | 预算标准明确、与目标匹配 (4 分) 较明确、较匹配 (2-3 分) 基本明确、基本匹配 (1 分) | 项目年度工作计划 | 4 |
| 过程 (30) | 资金管 理 (13) | 6.资金到 位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的 比率 | 到位率 100% (2 分) 到位率 90-99% (1.5 分) 到位率 80-89% (1 分) 到位率<80% (0 分) | 项目年度工作计划 | 2 |
|  |  | 7.预算执 行率 | 2 | 实际支出 (账面支出) 资金 与实际到位资金的比率 | 执行率 100% (2 分) 执行率 90-99% (1.5 分) 执行率 80-89% (1 分) 执行率<80% (0 分) | 项目年度工作计划 | 2 |
|  |  | 8.资金使 用合规性 | 9 | 项目资金使用是否符合相关 财务管理制度 | 工作手段和主要费用支出符 合项目预算、支出范围和支 出标准符合财务规定 (9 分) ，发现一笔违规扣 0.5 分，扣完为止。截留、挤占、 挪用、虚列项目支出得 0 分。 | 项目年度工作计划 | 9 |
|  | 组织实 施 (17) | 9.管理制 度健全性 | 5 | 项目承担单位的财务和技术 管理制度是否健全 | 健全 (5 分) 基本健全 (3-4 分) 不健全 (1-2 分) | 项目年度工作计划 | 5 |

|  |  | 10.制度执 行有效性 | 6 | 项目管理是否按制度执行 | 制度执行到位 (6 分) 制度执行较好 (3-5 分) 制度执行一般 (1-2 分) | 项目年度工作计划 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.项目质 量可控性 | 6 | 是否执行了三级质量检查制度；发现问题是否整改 | 三级质量检查执行到位(5-6 分) ；执行较好 (3-4 分) 执行一般 (1-2 分) | 项目年度工作计划 | 6 |
| 产出 (30) | 产出数 量 (7) | 12.实际完 成率 | 7 | 项目实施的实际工作量与设计批复工作量的比率 | 完成 95 以上 (6-7 分) 完成 85-94% (4-5 分) 完成 75-84% (2-3 分) 完成 75%以下 (1 分) | 项目年度工作计划 | 7 |
|  | 产出质 量 (12) | 13.质量达 标率 | 12 | 项目工作和成果质量评分等级 | 评分等级优秀 (10-12 分) ； 良好 (5-9 分) ；合格 (1-4 分) ；不合格 (0 分) | 项目年度工作计划 | 12 |
|  | 产出时 效 (6) | 14.完成及 时性 | 6 | 项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行。 | 成果按时评审验收 (4 分) ， 未按时验收 (0 分) ； 资料按时归档 (2 分) ，未 按时归档 (0 分) | 项目年度工作计划 | 6 |
|  | 产出成 本 (5) | 15.成本节 约率 | 5 | 成本节约率= (计划成本-结算成本) /计划成本 | 节约率<4% (5 分) ；节约率 4-5% (4 分) ；节约率 6-8% (2-3 分) ；节约率>8% (1 分) | 项目年度工作计划 | 5 |
| 效益 (20) | 项目效 益 (20) | 16.经济效 益 | 5 | 道路完工对区域发展带来的经济效益 | 项目成果经济效益好 (5 分) ；经济效益较好 (4 分)； 经济效益一般 (2-3 分) ； 经济效益差 (1 分) | 项目年度工作计划 | 4 |
|  |  | 17.社会效 益 | 5 | 项目完工具有推动地方经济发展的价值 | 项目成果推动地方经济发展的价值较大 (5分) ；其他情况 (1-4 分) | 项目年度工作计划 | 5 |
|  |  | 18.生态效 益 | 4 | 落实绿色施工要求 | 严格实施绿色施工要求 (4 分) ； 落实较好 (2-3 分) ；落实 较差 (1 分) ；未落实 (0 分) | 项目年度工作计划 | 4 |
|  |  | 19.可持续 效益 | 3 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 (3 分) ；其他情况 (1-2 分) ； 无长效机制 (0 分) | 项目年度工作计划 | 3 |
|  |  | 20.满意度 | 3 | 项目所在地部门和当地群众 (权重各占50%) 对项目的满意程度 (问卷调查) | 满意度超过90%得 3 分， 60%-90%得 1-2 分，低于 60% 得 0 分。 | 项目年度工作计划 | 3 |
| 总分 |  |  | 100 | 得分 |  |  | 99 |