大地湾遗址文物保护利用设施建设项目市级配套资金

项目绩效目标表

| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 大地湾遗址文物保护利用设施建设项目市级配套资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大地湾遗址文物保护利用设施建设项目市级配套资金 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0007 科技文化科 | 资金主管处室 | 0007 科技文化科 |
| 资金主管部门 | 145 天水市文化和旅游局 | 重要程度 | 1 一般 |
| 热点分类 | 000 非“三保”支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 500000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 大地湾遗址文物保护利用设施建设项目是“十三五”时期国家文化和自然遗产保护利用设施的重点项目。2019年完成了方案设计、文物影响评估、可行性研究报告、安全预评价报告等前期审批。该项目总用地面积7926㎡，新建总建筑面积2533㎡，包括五栋业务用房1894㎡、一栋接待用房487㎡、一栋临时管理服务用房152㎡，改造土坯围墙410米，配套建设室外硬化、绿化、室外三网等附属工程。项目估算总投资1565万元，已申请到中央预算内资金1200万元，省级配套资金300万元，市级配套资金65万元（尚未配套）。该项目于2020年4月在天水市公共资源交易中心完成了设计招标。2021年2月4日在市公共资源交易中心完成了工程招标，由北京房地集团有限公司中标承建，中标价11153547.24元，陕西方得项目管理有限公司监理。2021年3月3日开工建设，2022年5月项目完成了基础主体结构验收。2022年11月30日项目竣工。经施工单位申请，2023年7月3日项目通过了由监理方组织、建设单位、施工单位参加的项目竣工初步验收。2023年8月10日甘肃大地湾文物保护研究所组织地勘、设计、施工、监理、检测单位相关人员，请秦安县建筑工程质量施工安全监督站对该项目进行质量监督竣工验收。2024年1月项目通过由天水市文化和旅游局组织的市发改、市财政、专家组竣工验收，竣工验收结论为合格。 |
| 政策依据 | 天水市发展和改革委员会关于大地湾遗址文物保护利用设施建设项目可行性研究报告的批复 |  |  |
| 基本情况 | 大地湾遗址文物保护利用设施建设项目是“十三五”时期国家文化和自然遗产保护利用设施的重点项目。2019年完成了方案设计、文物影响评估、可行性研究报告、安全预评价报告等前期审批。该项目总用地面积7926㎡，新建总建筑面积2533㎡，包括五栋业务用房1894㎡、一栋接待用房487㎡、一栋临时管理服务用房152㎡，改造土坯围墙410米，配套建设室外硬化、绿化、室外三网等附属工程。项目估算总投资1565万元，2021年2月4日在市公共资源交易中心完成了工程招标，由北京房地集团有限公司中标承建，，陕西方得项目管理有限公司监理。2021年3月3日开工建设，2022年5月项目完成了基础主体结构验收。 |  |  |
| 项目立项必要性 | 天水市发展和改革委员会关于大地湾遗址文物保护利用设施建设项目可行性研究报告的批复 |  |  |
| 保障项目实施的制度措施 | 天水市发展和改革委员会关于大地湾遗址文物保护利用设施建设项目可行性研究报告的批复 |  |  |
| 项目实施计划 |  |  |  |
| 组织实施单位 | 甘肃大地湾文物保护研究所 |  |  |
| 监督管理单位 | 天水市文化和旅游局 |  |  |
| 项目实施单位 | 甘肃大地湾文物保护研究所 |  |  |
| 需要说明的其他情况 |  |  |  |

项目测算

| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 标准模板 | 大地湾遗址文物保护利用设施建设项目 | 大地湾遗址文物保护利用设施建设项目市级配套资金 | 暂定标准 | 定额 | 1 | 元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 大地湾遗址文物保护利用设施建设项目市级配套资金 |

分年支出计划

| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 测算参考值 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2025 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |

项目绩效目标

| 项目绩效目标 | 大地湾遗址文物保护利用设施建设项目能够更好的解决大地湾遗址的保护、管理、研究和国家考古遗址公园的展示利用、旅游开发等工作提供根本保障。项目的实施，将有效提升大地湾遗址的遗存本体的保护和满足职工住宿及生活需求。 |
| --- | --- |

项目绩效指标

| 分解指标 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施单方造价 | ≥ | 1550 | 万元 |  |  |
|  | 社会成本指标 | 无社会成本指标 | 定性 | 无社会成本指标 |  |  |  |
|  | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本指标 | 定性 | 无生态环境成本指标 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目用地面积 | ≥ | 7926 | 平方米 |  |  |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |  |  |
|  | 时效指标 | 项目验收及时率 | = | 100 | % |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 | 定性 | 无经济效益 |  |  |  |
|  | 社会效益 | 修缮期可为当地提供劳动力数量 | ≥ | 30 | 人次 |  |  |
|  | 生态效益 | 无生态效益 | 定性 | 无生态效益 |  |  |  |
|  | 可持续影响 | 无可持续影响 | 定性 | 可持续影响 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |

事前绩效评估打分

| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 同意 |  |  |  |  |  |  |  |

项目附件

| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天水市发展和改革委员会关于大地湾遗址文物保护利用设施建设项目可行性研究报告的批复 | 天水市发展和改革委员会关于大地湾遗址文物保护利用设施建设项目可行性研究报告的批复.pdf | 2 天水市发展和改革委员会关于大地湾遗址文物保护利用设施建设项目可行性研究报告的批复.pdf |  |  | 寇丽萍 |