天水市博物馆建设项目

支出绩效评价报告

项目名称： 天水市博物馆建设项目

项目主管部门： 天水市文化和旅游局

评价实施部门：天水市文化旅游投资发展有限责任公司

评价机构名称：天水市文化旅游投资发展有限责任公司

2023年8月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

天水市博物馆是国家一级博物馆，担负着天水地域内历史文物、民俗文物的征集、保管修复、陈列展览、科学研究和全国重点文物保护单位天水伏羲庙、天水民俗博物馆的保护维修与旅游资源开发利用以及国家级非物质文化遗产——“太昊伏羲祭典”礼仪的保护与传承等多项工作任务。

天水市博物馆成立于1979年，正县级建制，隶属于天水市文化和旅游局，1986年由天水城隍庙搬迁至天水伏羲庙，形成馆庙合一体制。现占地面积35000平方米，建筑面积8361平方米。现有职工260人，其中正式职工99人。内设办公室、文物保管部、陈展宣传部、接待服务部、天水民俗博物馆、保卫科、文物保护修复中心、历史文化研究部、古建筑保护与园林部、太昊伏羲祭典保护传承中心、美术研究部、文化旅游部、文物考古研究所等13个业务部室。有馆长、书记1人，副馆长4人，部室主任（科级干部）19人。历史文化陈列馆有九个陈列展厅，两个临时展厅，一座高清数字影院，2009年10月、2011年12月天水市博物馆、天水民俗博物馆通过升级改造，分别实现了免费对外开放。

（二）项目预算安排及使用情况

本项目投资总估算费用为37962.95万元。其中，建筑安装工程费为2449.11万元，工程建设其他费用为3753.23万元，预备费为2449.11万元，建设期利息4900万元。

建设项目总投资比例构成       单位：万元

| 项目 名称 | 建筑安装工程费 | 其他工程费 | 预备费 | 建设期 利息 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 估算 投资 | 26860.61 | 3753.23 | 2449.11 | 4900 | 37962.95 |
| 比例（%） | 70.75 | 9.89 | 6.45 | 12.91 | 100 |

依据天水市博物馆新馆建设项目投资估算分析，项目总建设资金37962.95万元人民币，资金来源为申请中央预算内投资、国家发改委债券、一般债券和地方财政配套共同解决。截止2022年到位资金3000万元，使用资金3250万元。

（三）项目主要内容和实施情况

2020年5月，取得《天水市发展和改革委员会关于天水市博物馆新馆建设项目可行性研究报告的批复》（天发改社会﹝2020﹞88号），2020年4月至8月于天水市规划局先后办理《建设项目选址意见书》《建设项目用地规划许可证》《建设工程规划许可证》；2021年6月天水市住房和城乡建设局办理《建筑工程施工许可证》，项目正式开工建设。

二、项目绩效目标

在专项经费的保障下，为解决我市博物馆建设滞后，完善城市公共文化基础设施，更好满足市民群众日益增长的精神文化生活需求，推进全市公共文化服务体系建设做出应有的贡献。

三、评价基本情况

（一）评价目的

进一步规范立项，使得立项目标合理，累积项目管理经验，健全管理制度，使制度执行有效，项目质量可靠，资金使用合规。

（二）评价对象与范围

根据工程是否完成设计文件和合同约定的内容，单位工程质量控制资料是否完整、安全、环保，功能检测资料是否齐全，主要功能项目抽检结果是否符合相关验收规范要求，工程质量是否符合国家规范和设计要求。

（三）绩效评价的原则、评价方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，按照严格的持续、客观的态度，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用比较法、公众评判法等方法，在全面收集统计数据的基础上，对专项资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。

（四）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。在专项资金管理使用过程中，我公司依据市财政局安排的预算，对财政下达的预算结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，按照专项资金开支范围，坚持专款专用、专项核算、专项管理、专人负责、严格监管，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目执行过程中严格执行《会计法》等财经法律法规，按照相关制度规定办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，确保了项目资金管理的安全性。未发现截留、挤占、挪用等情况。

（五）评价人员组成

评价组成人员：天水市文旅投公司董事长、党支部书记陈景星，天水市文旅投公司总经理景延锋；天水市文旅投公司财务总监何维；天水市文旅投公司财务部经理王辉；天水市文旅投公司综合部副经理王一凡；天水市文旅投公司项目部副经理李晓峰；天水市文旅投公司投资部经理王蕴琪。

（六）绩效评价工作过程

成立评价工作组，充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避等因素，成立由相关专业人员组成的评价工作组，在评价过程中保持工作组的稳定。制定评价实施方案。按照规定拟定评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价指标体系是评价实施方案的核心。评价人员对原来制定的评价指标进行分析研究,并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点,就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建议。评价指标体系包含共性指标和个性指标。

明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案,列明项目单位需提交的资料清单,并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

四、评价结论及绩效分析

预算资金到位、预算编制合理，财务监控有效、财务管理制度健全，往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度。项目管理制度健全，具备可操作性;项目管理制度内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目按照天水市财政局审批结果，遵循市场经济原则，在控制质量的基础上，严格控制预算，节约项目成本。

（二）项目过程情况

天水市文旅投严格按照财务制度规范管理项目经费，遵照专款专用原则，对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，对专项经费按计划做到充分合理使用，确保每一分经费都能发挥最大的社会效益。

（三）项目产出情况

项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间计划完成时间项目综合效益是相等的。

通过对建设产出数量、建设产出质量、建设产出时效、建设产出成本、运营产出数量、运营产出质量、运营产出时效、运营产出成本的严格自评。其中未达到目标任务原因是由于项目建设进度较为缓慢，实际完成时间大于计划完成时间。下一步，将加快工程进度，缩短实际完成时间与计划完成时间之间的差距。

（四）项目效益情况

本项目建成后，将极大地改善天水市民的生活条件，同时加快了天水市旧城改造步伐，提升城市品味，改变原有旧城区脏、乱、差的现象，对原天水市秦州区金家庄片区地块梳理、环境改善成效突出。通过该项目的实施，彻底改变了环境视觉极差的问题，增加城市建设用地，使城市的整体环境得到提升，增加地下停车库，将有效缓解该区停车难的问题，带动周围土地升值，同时，整合了资源，方便了群众。

经分析，本项目总体来说对社会的影响是有益的，社会条件对项目的适应性和可接受程度较高，无社会风险，从社会评价的角度是可行的。但项目的总体规划，地方各级政府及相关部门对项目建设的支持力度及职工群体对项目的态度、热情程度可能对项目的顺利完成产生一定的影响。为此，在项目的实施过程中，一定要严格的执行国家和各级政府有关法律、法规、确保项目的顺利实施，让当地群众尽早尽快的享受该项目带来的益处。

天水市博物馆新馆建设项目不仅符合国家、省市政府、各级部门的政策、规划、法规等规定，该项目选址合理，规划设计体现了城市文化内涵，现代气息浓厚，符合城市形象，而且具有地理位置优越，建设场址开阔平坦，环境优雅，群众文化兴趣浓厚等特色，项目建成后，社会效益、环境效益良好，不仅仅满足了广大市民在文化生活方面的需求，同时还可以促进天水市精神文明建设，提升城市品位，技术上可行，并且没有社会风险。项目坚持了以人为本的原则，且项目与天水当地社会发展和利益相协调，因此天水市博物馆新馆的建设是十分必要的。

六、项目主要经验及做法

一是加强组织领导，二是完善项目管理制度；三是专款专用，使自资金发挥最大效益。四是严格程序，确保证资金安全。

七、存在的问题及原因分析

由于疫情影响以及资金筹措困难，工程进度缓慢，大量的工作无法开展。市文旅投公司在保障工程质量的前提下将加快工程进度的建设，争取早日完成投入使用。

八、有关建议

本项目为可行性研究阶段，由于建筑设计、施工方案等诸多未确定，本次研究中计算采用的各种参数都是采用的估计值，各种费用估算均是初步的，因此实际的投资成本将根据上述问题的深入作进一步的调整。

规范建设、科学管理。需严格执行国家法律法规和基本建设各项规章制度。严格控制建设规模和建设投资，严禁随意扩大建设规模。

九、需要说明的问题

无